	Республика Адыгея

администрация муниципального образования

«Энемское городское поселение»

385132, пос.Энем, ул. Чкалова, 13

тел.: (87771) 44-2-71 факс: 42-5-10

e-mail: admin_mo_egp@mail.ru

www.аmoenem.ru
	[image: image1.png]



	АДЫГЭ  РЕСПУБЛИК

ТЭХЪУТЭМЫКЪОЕ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНЭ  ЗЭХЭТ

«ИНЭМ КЪЭЛЭ ТIЫСЫПIЭ»

иадминистраций

385132, пос.Инэм,

ур. Чкаловым ыцIэкIэ щытыр, 13

тел.: (87771) 44-2-71 факс: 42-5-10

e-mail: admin_mo_egp@mail.ru

www.аmoenem.ru  



Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от _____2025г.                                              №____                                                 
пос. Энем

О внесении изменении в муниципальную программу
«Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов муниципального образования «Энемское городское поселение» на период 2024-2026 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом муниципального образования «Энемское городское поселение»,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.    Внести изменение в муниципальную программу утвержденной постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 26.03.2024г. №64 «Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов муниципального образования «Энемское городское поселение» на период 2024-2029 годы» изложив Паспорт муниципальной программы, Приложение № 1; №2 №3 к постановлению в новой редакции в соответствии с Паспортом муниципальной программы, с Приложением № 1; №2; №3 к данному постановлению. 
2.    Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.  3.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

 «Энемское городское поселение»                
                                 А.Б. Лаюк
Приложение № 1

                                                                                  к постановлению главы 
                                                                                  муниципального образования

                                                                                  «Энемское городское поселение» 
от 14.11.2025г. №276
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов муниципального образования 

«Энемское городское поселение» на период 2024-2029 годы»  
Срок реализации программы: 2024-2029 годы

 ПАСПОРТ
 муниципальной программы

«Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов муниципального образования 
«Энемское городское поселение» на период 2024-2029 годы»
	Ответственный исполнитель программы
	Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение»

	Соисполнитель программы 
	Отсутствуют 

	Участники программы 
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

	Подпрограмма (подпрограммы) (при наличии)
	Отсутствует

	Цель Программы
	- обеспечение населения муниципального образования «Энемское городское поселение» питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
- рациональное использование водных объектов;
- охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности    

	Целевые показатели (индикаторы) программы
	безопасность воды - соответствие ее качества действующим нормативам;
- достаточность поставляемой воды; 
- бесперебойность водоснабжения и водоотведения оценивается по целевым индикаторам:
- степень обеспеченности населения услугами водоснабжения в % к общему количеству населения;
- количество построенных артезианских скважин;
- количество построенных шахтных колодцев.

	Сроки и этапы реализации программы
	2024-2029 годы

	Объемы бюджетных ассигнований программы погодам:

2024 год

2025 год

2026 год
	Предполагаемый общий объем финансирования программы составит 198 683,158    тыс. руб., в том числе:

2024 год – 20 815,912 тыс. руб.

За счет средств ФБ - 00,00 тыс. руб.

За счет средств РБ – 3 513,300 тыс. руб.
За счет средств ТР -  10 244,444 тыс. руб.
За счет средств МБ – 7 058,168 тыс. руб.



	
	2025 год – 77 906,091 тыс. руб.

За счет средств ФБ – 53 856,460 тыс. руб.

За счет средств РБ – 565.126 тыс. руб.
За счет средств ТР - 6090,00 тыс. руб.
За счет средств МБ – 15 701,870 тыс. руб.

	
	2026г. –63 953,355 тыс. руб.
За счет средств ФБ – 28 722,552 тыс. руб.
За счет средств РБ – 370,681 тыс. руб.
За счет средств ТР - 0,00 тыс. руб.
За счет средств МБ – 34 860,122 тыс. руб.

	2027-2029гг.
	2027-2029гг. –36 007,80 тыс. руб.

За счет средств ФБ – 0,00 тыс. руб.

За счет средств РБ – 0,001 тыс. руб.

За счет средств ТР - 0,00 тыс. руб.

За счет средств МБ – 36 007,80 тыс. руб.


ПРОГРАММА
«Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов   муниципального образования
«Энемское городское поселение» в период 2024-2029 годы»
1. Общая характеристика 

Гарантированное обеспечение населения России питьевой водой, очистка сточных вод, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения - это проблема общегосударственного масштаба. В соответствии с концепцией разрабатываемой Программы приоритетным направление является обеспечение населения муниципального образования «Энемское городское поселение» питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.    Качество питьевой воды - предмет особого внимания общественности, органов власти, Роспотребнадзора. Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды, что потенциально несет угрозу ухудшению здоровья населения, способствует обострению социальной напряженности. 


В настоящее время в муниципальном образовании «Энемское городское поселение» питьевой водой обеспечивает ООО «Энем-Водоканал».

Износ водопроводных сетей достигает 80%, что также значительно снижает качество питьевой воды.      Высокие потери и сверхнормативное потребление населением воды в совокупности с большими размерами утечек, частыми авариями и высоким уровнем обрастания труб ведут к снижению напора в сетях и перебоям в водоснабжении.
Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Энемское городское поселение» необходимо решать программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, водоотведения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды. В предстоящий период на территории муниципального образования «Энемское городское поселение» должны быть выполнены требования Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ “О   санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” и осуществлены первоочередные мероприятия по улучшению водоснабжения населения, в том числе:

- применение методов дезинфекции, предотвращения пескования, обезжелезивания водозаборных скважин;

- текущий и капитальный ремонт существующих источников водоснабжения;

- обустройство водозаборов, обеспечение их экологической безопасности;

- строительство новых источников водоснабжения на базе новых технологий и оборудования;

 - реконструкция и строительство очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод.

Необходимость решения проблемы водоснабжения и водоотведения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1.      Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

2.Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет   использования действующего рыночного механизма.

3.Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне. 
В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий; 
- незавершенностью реформирования ЖКХ и предстоящими изменениями в управлении отраслью.
2. Полномочия ответственного исполнителя и основные параметры муниципальной программы

Основные цели муниципальной программы:

- обеспечение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала, проведение общестроительных работ на объектах водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- предоставление государственной поддержки проектам развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

Основными направлениями реализации программы предусматриваются:

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по водообеспечению и водоотведению, их мониторинга.

2. Расширение практики применения новых технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на решение проблемы гарантированного обеспечения населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему обеспечения населения качественными услугами водоснабжения, но позволит значительно улучшить эпидемиологическую обстановку в районе.
Целевые индикаторы, характеризующие ход реализации Программы:

-Метраж замененных водопроводных труб.
-аварийно-восстановительные работы.
-Количество замененных колодцев.
-доля приобретённого инвентаря.
-метраж замененных сетей водоотведения. 
Сроки реализации и этапы Программы
Сроки реализации Программы: 2024-2029 годы, без деления на этапы.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы
Механизм реализации целей и задач Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования, а также ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.  Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование координирующего органа о проделанной работе и ее результатах.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Энемское городское поселение», за счет средств администрации МО «Тахтамукайский район», за счет республиканских средств и за счет средств федерального бюджета. 

Общий объем средств составляет 198 683,158    тыс. руб., в том числе:

2024 год – 20 815,912 тыс. руб.

За счет средств ФБ - 00,00 тыс. руб.

За счет средств РБ – 3 513,300 тыс. руб.

За счет средств ТР - 10 244,444 тыс. руб.

За счет средств МБ – 7 058,168 тыс. руб.

2025 год – 77 906,091 тыс. руб.

За счет средств ФБ – 53 856,460 тыс. руб.

За счет средств РБ – 565.126 тыс. руб.

За счет средств ТР - 6090,00 тыс. руб.

За счет средств МБ – 15 701,870 тыс. руб.

2026г. –63 953,355 тыс. руб.

За счет средств ФБ – 28 722,552 тыс. руб.

За счет средств РБ –  370,681 тыс. руб.

За счет средств ТР -  0,00 тыс. руб.

За счет средств МБ – 34 860,122 тыс. руб.
2027-2029гг. –36 007,80 тыс. руб.

За счет средств ФБ – 0,00 тыс. руб.

За счет средств РБ – 0,001 тыс. руб.

За счет средств ТР - 0,00 тыс. руб.

За счет средств МБ – 36 007,80 тыс. руб.

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования «Энемское городское поселение» на соответствующий финансовый год.

Потребность в бюджетных финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы в 2024-2029 годах отражена в Плане реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования.
Приложение № 1

к муниципальной программе 
«Водоснабжение и водоотведение населённых пунктов муниципального образования «Энемское городское поселение» на 2024 -2029 гг.»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов муниципального образования «Энемское городское поселение» на 2024 -2029 гг.»

	№ п/п
	Наименование целевого показателя

(индикатора)
	Ед.      изм.
	Значение показателей эффективности

	
	
	
	отчетный год (базовый)
	первый год реализации программы
	второй год реализации программы 
	третий год реализации программы
	последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа)

	1
	Реконструкция

 водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пос. Дружный
	кол
	0
	0
	0
	1
	0

	2
	Аварийно-восстановительные 

ремонтные работы артезианской скважины №206-Э с бурением нового ствола скважины, изготовлением и установкой ограждения по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул. Шовгенова, 72
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	3
	Аварийно-восстановительные ремонтные работы артезианской скважины №59-Э с бурением нового ствола скважины на территории водозабора №2 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Красная,9/1 с целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характер
	кол
	0
	1
	0
	0
	0

	4
	Аварийно-восстановительные ремонтные работы артезианской скважины №5047 с бурением нового ствола скважины на территории водозабора №1 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Фрунзе,10/1 с целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера
	кол
	0
	1
	0
	0
	0

	5
	Реконструкция водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул. Седина (ПМК-3)
	кол
	0
	0
	0
	1
	0

	6
	Капитальный ремонт водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул.  Маяковского, ( установка ВНБ Рожновского 50м3)
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	7
	Капитальный ремонт водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул.  Маяковского, ( устройство ограждения территории, установка дизель генератора, пуско-наладочные работы по монтажу дизель генератора)
	кол
	0
	0
	0
	1
	0

	8
	Строительство водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Убыхская,9
	кол
	0
	0
	0,5
	0,5
	0

	8.1
	Выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Убыхская,9
	кол
	0
	0
	0,5
	0,5
	0

	8.2
	Затраты на осуществление строительного контроля по объекту: Строительство водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Убыхская,9
	кол
	0
	0
	0,5
	0,5
	0

	8.3
	Затраты на осуществление авторского надзора по объекту: Строительство водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Убыхская,9
	кол
	0
	0
	0,5
	0,5
	0

	9
	Разработка проектно-сметной 

документации и изысканий по объекту: Реконструкция водозабора №1 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Фрунзе,10/1
	кол
	0
	0,7
	0,3
	0
	0

	10
	Выполнение подрядных работ по Реконструкции водозабора №1 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Фрунзе,10/1
	кол
	0
	0
	0
	0
	1

	11
	Затраты на осуществление строительного контроля по объекту: Реконструкция водозабора №1 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Фрунзе,10/1
	кол
	0
	0
	0
	0
	1

	12
	Затраты на осуществление авторского надзора по объекту: Реконструкция водозабора №1 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Фрунзе,10/1
	кол
	0
	0
	0
	0
	1

	13
	Реконструкция водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное образование Энемское городское поселение, хут. Суповский, участок с кадастровым номером: 01:05:2100001:665
	кол
	0
	0
	0,5
	0,5
	0

	13.1
	Выполнение подрядных работ по строительству объекта: Реконструкция водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное образование Энемское городское поселение, хут. Суповский, участок с кадастровым номером: 01:05:2100001:665
	кол
	0
	0
	0,5
	0,5
	0

	13.2
	Затраты на осуществление строительного контроля по объекту: Реконструкция водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное образование Энемское городское поселение, хут. Суповский, участок с кадастровым номером: 01:05:2100001:665
	кол
	0
	0
	0,5
	0,5
	0

	13.3
	Затраты на осуществление авторского надзора по объекту: Реконструкция водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное образование Энемское городское поселение, хут. Суповский, участок с кадастровым номером: 01:05:2100001:665
	кол
	0
	0
	0,5
	0,5
	0

	14
	Реконструкция водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул. Новобжегокай
	кол
	0
	0
	0
	0,3
	0,7

	15
	Реконструкция водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, хут. Новый Сад
	кол
	0
	0
	0
	0
	1

	16
	Реконструкция водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, ул.  Шовгенова пгт. Энем
	кол
	0
	0
	0
	0
	1

	17
	Реконструкция водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, ул. Жданова
	кол
	0
	0
	0
	0
	1

	18
	Реконструкция водозабора №2 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Красная,9/1
	кол
	0
	0
	0
	0
	1

	19
	Реконструкция водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, ул. Ленина
	кол
	0
	0
	0
	0
	1

	20
	Строительство водопроводной сети в а. Новобжегокай, Тахтамукайского района, Республики Адыгея (участок 1)
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	20.1
	Выполнение подрядных работ по строительству объекта: "Строительство водопроводной сети в а. Новобжегокай, Тахтамукайского района, Республики Адыгея (участок 1)"
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	20.2
	Затраты на осуществление строительного контроля по объекту: "Строительство водопроводной сети в а. Новобжегокай, Тахтамукайского района, Республики Адыгея (участок 1)"
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	20.3
	Затраты на осуществление авторского надзора по объекту: "Строительство водопроводной сети в а. Новобжегокай, Тахтамукайского района, Республики Адыгея (участок 1)"
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	21
	Капитальный ремонт водопроводной сети в пгт. Энем ул. Буденного (от ул. Красная до ул. Безымянной), Тахтамукайского района, Республики Адыгея (участок 1)
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	22
	Устройство резервного источника электропитания артезианской скважины: установка дизель генератора, пуско-наладочные работы по монтажу дизель генератора на водозаборном узле ул. Гагарина
	кол
	0
	1
	0
	0
	0

	23
	Устройство резервного источника 

электропитания артезианской скважины: установка дизель генератора, пуско-наладочные работы по монтажу дизель генератора на водозаборном узле ул. Ленина
	кол
	0
	1
	0
	0
	0

	24
	Устройство резервного источника электропитания артезианской скважины: установка дизель генератора, пуско-наладочные работы по монтажу дизель генератора на водозаборном узле ул. Хакурате (котельная №3)
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	25
	Технологическое присоединение объекта 

электропотребления «ВРУ-0,4 кВ для энергоснабжения земельного участка, расположенного по адресу: пгт. Энем, ул. Убыхская, 9   
	кол
	0
	1
	0
	0
	0

	26
	Разработка ПСД проектно-сметной документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла пос. Дружный»
	кол
	0
	0,3
	0,7
	0
	0

	27
	Разработка ПСД проектно-сметной документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла ул. Шовгенова пгт. Энем»
	кол
	0
	0,3
	0,7
	0
	0

	28
	Разработка ПСД проектно-сметной документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла ул. Седина (промзона) пгт. Энем»
	кол
	0
	0,3
	0,7
	0
	0

	29
	Разработка ПСД проектно-сметной документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла хут. Суповский
	кол
	0
	0,3
	0,7
	0
	0

	30
	Разработка ПСД проектно-сметной 

документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла аул. Новобжегокай
	кол
	0
	0,3
	0,7
	0
	0

	31
	Закрытие части затрат по Актам выполненных работ по изысканиям Разработка ПСД проектно-сметной документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла пос. Дружный»
	кол
	0
	1
	0
	0
	0

	32
	Разработка ПСД проектно-сметной 

документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла хут. Новый Сад»
	кол
	0
	0
	0
	1
	0

	33
	Разработка ПСД проектно-сметной 

документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла ул. Ленина пгт. Энем»
	кол
	0
	0
	0
	0
	1

	34
	Разработка ПСД проектно-сметной 

документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла ул. Жданова пгт. Энем»
	кол
	0
	0
	0
	1
	0

	35
	Разработка ПСД проектно-сметной 

документации и изысканий по объекту: Реконструкция водозабора №2 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Красная,9/1
	кол
	0
	0
	0
	0
	1

	36
	Разработка ПСД сметной документации 

по объекту: Строительство водопроводной сети в а. Новобжегокай, Тахтамукайского района, Республики Адыгея (участок 1)
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	37
	Госэкспертиза ПСД по объекту: 

Строительство водопроводной сети в а. Новобжегокай, Тахтамукайского района, Республики Адыгея (участок 1)
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	38
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Строительство водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Убыхская,9
	м
	0
	1
	0
	0
	0

	39
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозабора №1 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Фрунзе,10/1
	м
	0
	0
	0
	1
	0

	40
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пос. Дружный
	   усл.ед.
	0
	0
	1
	0
	0

	41
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозаборного узла ул. Шовгенова пгт. Энем
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	42
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозаборного узла ул. Седина(промзона) пгт. Энем
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	43
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозаборного узла хут. Суповский
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	44
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозаборного узла аул. Новобжегокай
	кол.
	0
	0
	1
	0
	0

	45
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозаборного узла хут. Новый Сад
	кол.
	0
	0
	0
	1
	0

	46
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозаборного узла ул. Ленина пгт. Энем
	кол.
	0
	0
	0
	0
	1

	47
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозаборного узла ул. Жданова пгт. Энем
	кол.
	0
	0
	0
	1
	0

	48
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозабора №2 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Красная,9/1
	кол.
	0
	0
	0
	0
	1

	49
	Разработка проектов санитарно-защитных зон водозаборов
	%
	0
	0
	0
	1
	1

	50
	Ежегодная актуализация Схем водоотведения и водоснабжения
	кол
	0
	0
	1
	1
	1

	51
	Ремонт сетей холодного водоснабжения
	кол
	0
	0
	0
	1
	1

	52
	Ремонт ограждений водозаборов
	кол
	0
	0
	0
	1
	1

	53
	Приобретение материалов и оборудования (трубы, фасонина, фитинги, ж/б кольца, плиты ж/б, люки, погружные насосы ЭЦВ, помповые насосы, сварочное оборудование, станции защиты и управления)
	кол
	0
	0
	1
	1
	1

	54
	Аварийно-восстановительные ремонтные 

работы артезианской скважины (в случае аварийного не запланированного выхода из строя артскважины)
	кол
	0
	0
	1
	1
	1

	55
	Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт водозабора по ул. Маяковского, пгт. Энем, Тахтамукайский район, Республика Адыгея». (Демонтаж, устройство водонапорной башни),
	кол
	0
	1
	0
	0
	0

	56
	Технологическое присоединение к электрическим сетям и увеличение мощности
	кол
	0
	0
	1
	1
	1

	57
	Право на использование новых версий программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета» и БД «ФСНБ-2022 в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»», выпущенных в течение года (Запись в Реестре Российского ПО №11163),  с ежегодным обновлением
	кол
	0
	0
	1
	1
	1

	58
	Разработка проектно - сметной документации и прохождение госэкспертизы достоверности сметной стоимости по объекту: Строительство сетей напорной канализации от канализационно-насосной станции №2 до очистных сооружений
	кол
	0
	0
	0
	1
	0

	59
	Постановка на кадастровый учет объектов водо-канализационного хозяйства
	кол
	0
	0
	0
	1
	1

	60
	Определение рыночной стоимости объектов водоканализационного хозяйства
	кол
	0
	0
	0
	1
	1

	61
	Постановка на балансовый учет объектов водо-канализационного хозяйства
	кол
	0
	0
	0
	1
	1

	62
	Внесение сведений в АИС 

«Реформа ЖКХ»
	кол
	0
	0
	1
	1
	1

	63
	Разработка проектно - сметной документации, инженерных изысканий и прохождение госэкспертизы по объекту: Реконструкция канализационно-насосной станции №1 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Перова,71/1
	м
	0
	0
	1
	0
	0

	64
	Разработка проектно - сметной документации и прохождение госэкспертизы по объекту: Реконструкция канализационно-насосной станции №2 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Чкалова,15/1
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	65
	Разработка проектно - сметной документации и прохождение госэкспертизы достоверности сметной стоимости по объекту: Строительство сетей напорной канализации от канализационно-насосной станции №6 до очистных сооружений
	кол
	0
	0
	0
	0
	1

	66
	Разработке проектно - сметной документации и прохождение госэкспертизы достоверности сметной стоимости по объекту: Строительство сетей напорной канализации от канализационно-насосной станции №1 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Перова,71/1-ул. Чкалова-ул. Седина -КНС№2
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	67
	Разработке проектно - сметной документации и прохождение госэкспертизы по объекту: «Реконструкция очистных сооружений пгт. Энем"  
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	68
	Реконструкция канализационно-насосной станции №1 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Перова,71/1
	кол
	0
	0
	0
	0
	1

	69
	Строительство сетей напорной канализации от канализационно-насосной станции №1 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Перова,71/1-ул. Чкалова-ул. Седина -КНС№2
	кол
	0
	0
	0
	1
	0

	70
	Реконструкция канализационно-насосной станции №2 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Чкалова,15/1
	кол
	0
	0
	0
	0
	1

	71
	Прохождение Госэкспертизы по объекту: "Строительство сетей напорной канализации от канализационно-насосной станции №2 до очистных сооружений"
	кол
	0
	0
	0
	0
	1

	72
	Реконструкция канализационно-насосной станции №6 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Октябрьская
	кол
	0
	0
	0
	0
	1

	73
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство водопроводной сети в восточном микрорайоне пгт. Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея от водозаборного узла по ул. Убыхская,9»
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	74
	Госэкспертиза ПСД «Строительство водопроводной сети в восточном микрорайоне пгт. Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея от водозаборного узла по ул. Убыхская,9»
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	75
	Установка канализационной-насосной станции по адресу РА, Тахтамукайский район, МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, южнее торца МКД ул. Октябрьская,3/2
	кол
	0
	0
	1
	0
	0

	76
	Проведение инженерно – геодезических изысканий и постановка на кадастровый учет инженерных сетей по объекту: "Инженерно-геодезические изыскания сетей напорных канализационных коллекторов от КНС №2  и водовода до очистных пгт. Энем"
	кол
	0
	0
	1
	0
	0


Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Водоснабжение и водоотведение

 населённых пунктов

муниципального образования

«Энемское городское поселение» 

на 2024 -2029 гг.»

Перечень основных мероприятий

муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение населённых пунктов муниципального образования 

«Энемское городское поселение» на 2024 -2029 гг.

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия 
	Срок 

выполнения 
	Задача
	Связь с 

целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Повышение качества водоснабжения населенных пунктов МО «Энемское городское поселение»

	1
	Реконструкция водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пос. Дружный
	2026г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	2
	Аварийно-восстановительные  ремонтные работы артезианской скважины №206-Э с бурением нового ствола скважины, изготовлением и установкой ограждения по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул. Шовгенова, 72
	2024г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	3
	Аварийно-восстановительные ремонтные работы артезианской скважины №59-Э с бурением нового ствола скважины на территории водозабора №2 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Красная,9/1 с целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характер
	2024г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	4
	Аварийно-восстановительные ремонтные работы артезианской скважины №5047 с бурением нового ствола скважины на территории водозабора №1 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Фрунзе,10/1 с целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера
	2024г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	5
	Реконструкция водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул. Седина (ПМК-3)
	2026г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	6
	Капитальный ремонт водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул.  Маяковского, (установка ВНБ Рожновского 50м3)
	2024г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	7
	Капитальный ремонт водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул.  Маяковского, (устройство ограждения территории, установка дизель генератора, пуско-наладочные работы по монтажу дизель генератора)
	2026г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	8
	Строительство водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Убыхская,9
	2025-2026гг.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	8.1
	Выполнение подрядных работ по строительству объекта: Строительство водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Убыхская,9
	2025-2026гг.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	8.2
	Затраты на осуществление строительного контроля по объекту: Строительство водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Убыхская,9
	2025-2026гг.
	Улучшение сетей водоотведении 
	

	8.3
	Затраты на осуществление авторского надзора по объекту: Строительство водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Убыхская,9
	2025-2026гг.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	9
	Разработка проектно-сметной документации и изысканий по объекту: Реконструкция водозабора №1 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Фрунзе,10/1
	2024-2026гг.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	10
	Выполнение подрядных работ по Реконструкции водозабора №1 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Фрунзе,10/1
	2028г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	11
	Затраты на осуществление строительного контроля по объекту: Реконструкция водозабора №1 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Фрунзе,10/1
	2028г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	12
	Затраты на осуществление авторского надзора по объекту: Реконструкция водозабора №1 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Фрунзе,10/1
	2028г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	13
	Реконструкция водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное образование Энемское городское поселение, хут. Суповский, участок с кадастровым номером: 01:05:2100001:665
	2025-2026гг.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	13.1
	Выполнение подрядных работ по строительству объекта: Реконструкция водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное образование Энемское городское поселение, хут. Суповский, участок с кадастровым номером: 01:05:2100001:665
	2025-2026гг.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	13.2
	Затраты на осуществление строительного контроля по объекту: Реконструкция водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное образование Энемское городское поселение, хут. Суповский, участок с кадастровым номером: 01:05:2100001:665
	2025-2026гг.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	13.3
	Затраты на осуществление авторского надзора по объекту: Реконструкция водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное образование Энемское городское поселение, хут. Суповский, участок с кадастровым номером: 01:05:2100001:665
	2025-2026гг.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	14
	Реконструкция водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул. Новобжегокай
	2026г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	15
	Реконструкция водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, хут. Новый Сад
	2027г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	16
	Реконструкция водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, ул.  Шовгенова пгт. Энем
	2027г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	17
	Реконструкция водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, ул. Жданова
	2028г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	18
	Реконструкция водозабора №2 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Красная,9/1
	2029г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	19
	Реконструкция водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, ул. Ленина
	2028г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	20
	Строительство водопроводной сети в а. Новобжегокай, Тахтамукайского района, Республики Адыгея (участок 1)
	2025г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	20.1
	Выполнение подрядных работ по строительству объекта: "Строительство водопроводной сети в а. Новобжегокай, Тахтамукайского района, Республики Адыгея (участок 1)"
	2025г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	20.2
	Затраты на осуществление строительного контроля по объекту: "Строительство водопроводной сети в а. Новобжегокай, Тахтамукайского района, Республики Адыгея (участок 1)"
	2025г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	20.3
	Затраты на осуществление авторского надзора по объекту: "Строительство водопроводной сети в а. Новобжегокай, Тахтамукайского района, Республики Адыгея (участок 1)"
	2025г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	21
	Капитальный ремонт водопроводной сети в пгт. Энем ул. Буденного (от ул. Красная до ул. Безымянной), Тахтамукайского района, Республики Адыгея (участок 1)
	2025г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	22
	Устройство резервного источника электропитания артезианской скважины: установка дизель генератора, пуско-наладочные работы по монтажу дизель генератора на водозаборном узле ул. Гагарина
	2024г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	23
	Устройство резервного источника 

электропитания артезианской скважины: установка дизель генератора, пуско-наладочные работы по монтажу дизель генератора на водозаборном узле ул. Ленина
	2024г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	24
	Устройство резервного источника электропитания артезианской скважины: установка дизель генератора, пуско-наладочные работы по монтажу дизель генератора на водозаборном узле ул. Хакурате (котельная №3)
	2025г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	25
	Технологическое присоединение объекта 

электропотребления «ВРУ-0,4 кВ для энергоснабжения земельного участка, расположенного по адресу: пгт. Энем, ул. Убыхская, 9   
	2024г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	26
	Разработка ПСД проектно-сметной документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла пос. Дружный»
	2024-2025гг.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	27
	Разработка ПСД проектно-сметной документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла ул. Шовгенова пгт. Энем»
	2024-2025гг.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	28
	Разработка ПСД проектно-сметной документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла ул. Седина (промзона) пгт. Энем»
	2024-2025гг.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	29
	Разработка ПСД проектно-сметной документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла хут. Суповский
	2024-2025гг.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	30
	Разработка ПСД проектно-сметной 

документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла аул. Новобжегокай
	2024-2025гг.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	31
	Закрытие части затрат по Актам выполненных работ по изысканиям Разработка ПСД проектно-сметной документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла пос. Дружный»
	2024г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	32
	Разработка ПСД проектно-сметной 

документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла хут. Новый Сад»
	2026г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	33
	Разработка ПСД проектно-сметной 

документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла ул. Ленина пгт. Энем»
	2027г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	34
	Разработка ПСД проектно-сметной 

документации и изысканий по объекту: «Реконструкция водозаборного узла ул. Жданова пгт. Энем»
	2026г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	35
	Разработка ПСД проектно-сметной 

документации и изысканий по объекту: Реконструкция водозабора №2 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Красная,9/1
	2027г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	36
	Разработка ПСД сметной документации 

по объекту: Строительство водопроводной сети в а. Новобжегокай, Тахтамукайского района, Республики Адыгея (участок 1)
	2025г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	37
	Госэкспертиза ПСД по объекту: 

Строительство водопроводной сети в а. Новобжегокай, Тахтамукайского района, Республики Адыгея (участок 1)
	2025г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	38
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Строительство водозаборного узла по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Убыхская,9
	2024г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	39
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозабора №1 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Фрунзе,10/1
	2026г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	40
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозаборного узла по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пос. Дружный
	2025г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	41
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозаборного узла ул. Шовгенова пгт. Энем
	2025г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	42
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозаборного узла ул. Седина(промзона) пгт. Энем
	2025г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	43
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозаборного узла хут. Суповский
	2025г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	44
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозаборного узла аул. Новобжегокай
	2025г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	45
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозаборного узла хут. Новый Сад
	2026г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	46
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозаборного узла ул. Ленина пгт. Энем
	2027г.
	Улучшение качества водоснабжения
	

	47
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозаборного узла ул. Жданова пгт. Энем
	2026г.
	Улучшение качества водоотведения 
	

	48
	Госэкспертиза ПСД и изысканий по объекту: Реконструкция водозабора №2 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Красная,9/1
	2028г.
	Улучшение качества водоотведения
	

	49
	Разработка проектов санитарно-защитных зон водозаборов
	2026-2029г.г.
	Улучшение качества водоотведения
	

	50
	Ежегодная актуализация Схем водоотведения и водоснабжения
	2024-2029г.г.
	Улучшение качества водоотведения
	

	51
	Ремонт сетей холодного водоснабжения
	2026-2029г.г.
	Улучшение качества водоотведения
	

	52
	Ремонт ограждений водозаборов
	
	
	

	53
	Приобретение материалов и оборудования (трубы, фасонина, фитинги, ж/б кольца, плиты ж/б, люки, погружные насосы ЭЦВ, помповые насосы, сварочное оборудование, станции защиты и управления)
	2025-2029г.г.
	Улучшение качества водоотведения
	

	54
	Аварийно-восстановительные ремонтные 

работы артезианской скважины (в случае аварийного не запланированного выхода из строя артскважины)
	2024-2029г.г.
	Улучшение качества водоотведения
	

	55
	Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт водозабора по ул. Маяковского, пгт. Энем, Тахтамукайский район, Республика Адыгея». (Демонтаж, устройство водонапорной башни),
	2024г.
	Улучшение качества водоотведения
	

	56
	Технологическое присоединение к электрическим сетям и увеличение мощности
	2025-2029г.г.
	Улучшение качества водоотведения
	

	57
	Право на использование новых версий программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета» и БД «ФСНБ-2022 в формате программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»», выпущенных в течение года (Запись в Реестре Российского ПО №11163),  с ежегодным обновлением
	2025-2029г.г.
	Улучшение качества водоотведения
	

	58
	Разработка проектно - сметной документации и прохождение госэкспертизы достоверности сметной стоимости по объекту: Строительство сетей напорной канализации от канализационно-насосной станции №2 до очистных сооружений
	2026г.
	Улучшение качества водоотведения
	

	59
	Постановка на кадастровый учет объектов водо-канализационного хозяйства
	2026-2029г.г.
	Улучшение качества водоотведения
	

	60
	Определение рыночной стоимости объектов водоканализационного хозяйства
	2026-2029г.г
	Улучшение качества водоснабжения
	

	61
	Постановка на балансовый учет объектов водо-канализационного хозяйства
	2026-2029г.г
	Улучшение качества водоснабжения
	

	62
	Внесение сведений в АИС 

«Реформа ЖКХ»
	2025-2029г.г
	Улучшение качества водоснабжения
	

	63
	Разработка проектно - сметной документации, инженерных изысканий и прохождение госэкспертизы по объекту: Реконструкция канализационно-насосной станции №1 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Перова,71/1
	2025г
	Улучшение качества водоснабжения
	

	64
	Разработка проектно - сметной документации и прохождение госэкспертизы по объекту: Реконструкция канализационно-насосной станции №2 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Чкалова,15/1
	2027г
	Улучшение качества водоснабжения
	

	65
	Разработка проектно - сметной документации и прохождение госэкспертизы достоверности сметной стоимости по объекту: Строительство сетей напорной канализации от канализационно-насосной станции №6 до очистных сооружений
	2027г
	Улучшение качества водоснабжения
	

	66
	Разработке проектно - сметной документации и прохождение госэкспертизы достоверности сметной стоимости по объекту: Строительство сетей напорной канализации от канализационно-насосной станции №1 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Перова,71/1-ул. Чкалова-ул. Седина -КНС№2
	2025г
	Улучшение качества водоснабжения
	

	67
	Разработке проектно - сметной документации и прохождение госэкспертизы  по объекту: «Реконструкция очистных сооружений пгт. Энем"  
	2028г
	Улучшение качества водоснабжения
	

	68
	Реконструкция канализационно-насосной станции №1 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Перова,71/1
	2027г
	Улучшение качества водоснабжения
	

	69
	Строительство сетей напорной канализации от канализационно-насосной станции №1 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Перова,71/1-ул. Чкалова-ул. Седина -КНС№2
	2026г
	Улучшение качества водоснабжения
	

	70
	Реконструкция канализационно-насосной станции №2 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Чкалова,15/1
	2028г
	Улучшение качества водоснабжения
	

	71
	Прохождение Госэкспертизы по объекту: "Строительство сетей напорной канализации от канализационно-насосной станции №2 до очистных сооружений"
	2027г
	Улучшение качества водоснабжения
	

	72
	Реконструкция канализационно-насосной станции №6 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул. Октябрьская
	2028г
	Улучшение качества водоснабжения
	

	73
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство водопроводной сети в восточном микрорайоне пгт. Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея от водозаборного узла по ул. Убыхская,9»
	2025г
	Улучшение качества водоснабжения
	

	74
	Госэкспертиза ПСД «Строительство водопроводной сети в восточном микрорайоне пгт. Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея от водозаборного узла по ул. Убыхская,9»
	2025г
	Улучшение качества водоснабжения
	

	75
	Установка канализационной-насосной станции  по адресу РА, Тахтамукайский район, МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, южнее торца МКД ул. Октябрьская,3/2
	2025г
	Улучшение качества водоснабжения
	

	76
	Проведение инженерно – геодезических изысканий и постановка на кадастровый учет инженерных сетей по объекту: "Инженерно-геодезические изыскания сетей напорных канализационных коллекторов от КНС №2  и водовода до очистных пгт. Энем"
	2025г
	Улучшение качества водоснабжения
	


Приложение № 3
к муниципальной программе 
«Водоснабжение и водоотведение 
населенных пунктов 

муниципального образования 

«Энемское городское поселение» 

на 2024 -2029 гг.»

План реализации основных мероприятий муниципальной программы 

«Водоснабжение и водоотведение населённых пунктов муниципального образования 

«Энемское городское поселение» на 2024 -2029 гг.








(приложено отдельным файлом в формате XL)












